ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

เรื่อง    สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

…………………………………

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาด  ดังรายการต่อไปนี้

1.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  10  ตำบลการะเกด  เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา  โดยใช้ท่อ  PVC  ชั้นความหนา  13.5  (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  140 เมตร  จำนวน  1  จุด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย   งบประมาณ  227,000.00  บาท  (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  11  ตำบลการะเกด  เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา  โดยใช้ท่อ  PVC  ชั้นความหนา  13.5  (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  90  เมตร  จำนวน  1  จุด  (ตามแบบแปลนของ อบต.การะเกด)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณ  147,000.00  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ทีมีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า

3.1  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  10  ตำบลการะเกด  มีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า  113,500.00  บาท

3.2  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  11  ตำบลการะเกด  มีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   73,500.00  บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   6  กุมภาพันธ์    2550    ระหว่างเวลา   11.00   น.      12.00  น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด   และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    6  กุมภาพันธ์  2550    เวลา    12.00    น.  เป็นต้นไป    ณ    ที่ทำการองค์การบริหาร

/ส่วนตำบล….

-2-

ส่วนตำบลการะเกด  หากไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่า  ผู้นั้นได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่แล้วจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่   7  กุมภาพันธ์  2550  ระหว่างเวลา    9.00  น.  - 10.00   น.    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่    และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   7  กุมภาพันธ์  2550     ตั้งแต่เวลา    13.00    น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในชุดละ    1,500.00    บาท      ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    ระหว่างวันที่  23  มกราคม  2550    ถึงวันที่   5  กุมภาพันธ์  2550หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0-7536-2572    ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดือน    มกราคม    พ.ศ.  2550

(ลงชื่อ)         สมจิตร   สุดเอียด

( นายสมจิตร      สุดเอียด  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

##### เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่       5 /2550

การจ้างทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่ 10  ตำบลการะเกด

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ลงวันที่   22  มกราคม  2550

……………………………..…….

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “องค์การบริหารส่วนตำบล”     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 10  ตำบลการะเกด  เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา  โดยใช้ท่อ PVC  ชั้นความหนา  13.5  (มอก.)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  140  เมตร  จำนวน  1  จุด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน   1  ป้าย   งบประมาณ  227,000.00  บาท

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1  แบบรูปรายการละเอียด

1.2  แบบใบเสนอราคา

1.3  แบบสัญญาจ้าง

1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)

1.5  …………………………………..…………

  - ………………………………….…………

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง    และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      113,500.00   บาท    และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ     หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น     รัฐวิสาหกิจ      หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

- 2 -

3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   และสำเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม    (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

  - หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง     (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ  2.3)

3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง       หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ      อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

  - บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4.  การยื่นซองสอบราคา

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือ   แก้ไข    หากมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า        45         วัน       นับแต่วันเปิดซองสอบราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

(3)

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน      60   วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง    หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

  - ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและราย

ละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่         ……5../2550”   โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล      ตั้งแต่วันที่     7  กุมภาพันธ์  2550            ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2550    ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึง  10.00  น.       ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ    ณ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

# เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและ

# คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา      ในวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2550 ตั้งแต่เวลา    13.00  น.    เป็นต้นไป

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ    2    หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ               ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา    โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้

(4)

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา    หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา    หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้       องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา         ทั้งนี้     เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้     รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะ

พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา     หรืองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

(5)

6.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3   กับองค์การบริหารส่วนตำบล     ภายใน    7    วัน     นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า       ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้      ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

6.1  เงินสด

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

6.3หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ1.4

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์    และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว        โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด    (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน    15  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    1    งวด   ดังนี้

งวดที่ 1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ		-	     ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………….…วัน

(6)

งวดที่ 2  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ		-	    ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………….วัน

งวดที่ 3  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ		-	     ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………..………วัน

งวดที่ 4  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ		-	    ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………….…….วัน

งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   1.00   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ    0.10    ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ        หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะ

เวลาไม่น้อยกว่า       -    เดือน   2   ปี    นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน    โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   15   วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(7)

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติจ่ายจากเงินอุดหนุนรายได้แล้วเท่านั้น

10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว      ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว         เข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่    และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย        เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรุทกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรุทกโดยเรืออื่น

(3)  กรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (1)    หรือ   (2)       ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ   6      องค์การบริหารส่วนตำบลอาจ

พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

(8)

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลให้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว     ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว     ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่างและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ    ปวช. ปวส.      และ  ปวท.  หรือ  เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ    10   ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย   1   คน  ในแต่ละสาขาช่างต่อไปนี้

  - …………………………………………………………

  - …………………………………………………………

  - …………………………………………………………

12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้เคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

วันที่   22    เดือน   มกราคม    พ.ศ.  2550

##### เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่      6  /2550

การจ้างทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่ 11  ตำบลการะเกด

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ลงวันที่   22  มกราคม  2550

……………………………..…….

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “องค์การบริหารส่วนตำบล”     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 11  ตำบลการะเกด  เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา  โดยใช้ท่อ PVC  ชั้นความหนา  13.5  (มอก.)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  90  เมตร  จำนวน  1  จุด  (ตามแบบแปลนของ  อบต.การะเกด)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน   1  ป้าย   งบประมาณ  147,000.00  บาท

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1  แบบรูปรายการละเอียด

1.2  แบบใบเสนอราคา

1.3  แบบสัญญาจ้าง

1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)

1.5  …………………………………..…………

  - ………………………………….…………

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง    และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      73,500.00   บาท    และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ     หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น     รัฐวิสาหกิจ      หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

- 2 -

3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   และสำเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม    (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

  - หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง     (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ  2.3)

3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง       หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ      อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

  - บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4.  การยื่นซองสอบราคา

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือ   แก้ไข    หากมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า        45         วัน       นับแต่วันเปิดซองสอบราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

(3)

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน      60   วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง    หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

  - ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและราย

ละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่         ……6../2550”   โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล      ตั้งแต่วันที่     7  กุมภาพันธ์  2550            ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2550    ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึง  10.00  น.       ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ    ณ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

# เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและ

# คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา      ในวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2550 ตั้งแต่เวลา    13.00  น.    เป็นต้นไป

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ    2    หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ               ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา    โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้

(4)

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา    หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา    หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้       องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา         ทั้งนี้     เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้     รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะ

พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา     หรืองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

(5)

6.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3   กับองค์การบริหารส่วนตำบล     ภายใน    7    วัน     นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า       ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้      ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

6.1  เงินสด

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

6.3หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ1.4

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์    และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว        โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด    (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน    15  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    1    งวด   ดังนี้

งวดที่ 1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ		-	     ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………….…วัน

(6)

งวดที่ 2  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ		-	    ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………….วัน

งวดที่ 3  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ		-	     ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………..………วัน

งวดที่ 4  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ		-	    ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………….…….วัน

งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   1.00   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ    0.10    ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ        หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะ

เวลาไม่น้อยกว่า       -    เดือน   2   ปี    นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน    โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   15   วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(7)

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติจ่ายจากเงินอุดหนุนรายได้แล้วเท่านั้น

10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว      ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว         เข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่    และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย        เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรุทกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรุทกโดยเรืออื่น

(3)  กรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (1)    หรือ   (2)       ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ   6      องค์การบริหารส่วนตำบลอาจ

พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

(8)

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลให้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว     ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว     ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่างและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ    ปวช. ปวส.      และ  ปวท.  หรือ  เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ    10   ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย   1   คน  ในแต่ละสาขาช่างต่อไปนี้

  - …………………………………………………………

  - …………………………………………………………

  - …………………………………………………………

12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้เคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

วันที่   22    เดือน   มกราคม    พ.ศ.  2550